- 仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目

- 招 标 文 件

- 招 标编 号：  建盛施招仙字[2020]003号

- 项 目名 称：仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目

- 招  标  人： 仙游县鼎盛房地产开发有限公司 (盖章)

- 招标代理人：福建建盛工程管理有限公司      (盖章)

日期：2020年 7 月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第一章  招标邀请书

1.招标条件

本招标项目仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目已批准建设，项目业主为仙游县鼎盛房地产开发有限公司，建设资金来源为自筹，委托的招标代理单位为福建建盛工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计部分进行邀请招标，邀请福州市建筑设计院、福建省冶金工业设计院有限公司、福建省机电建筑设计研究院三家投标人参与投标。

2.项目概况和招标范围

1）建设地点：仙游县

2）招标范围和内容：仙游县电子信息产业园标准化厂房一期（建筑面积约53700m2）项目设计等。

3）设计周期: 提交设计方案后20天内；

4) 设计费用： 70万元包干。

5)质量要求：符合国家现行文件规范的合格要求。

3.投标人的资格资质要求

1）本招标项目要求投标人具备合格有效的企业营业执照或单位法人证书，并具备建筑行业(建筑工程)甲级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）的企业。可承担建筑装饰设计工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计等可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务。

2）本项目不接受联合体投标。

3）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

招标人将于2020年06月28日直接向被邀请投标人发送招标文件，投标人如有需要书面招标文件的，请于2020年06月28 日至2020年07月02日直接向招标人联系购买。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机中标法。

6.投标保证金的递交

本工程投标保证金为人民币壹万伍仟元整（￥15000元），投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票，以投标文件递交截止时间前到帐为准,中标人的投标保证金在签订承包合同后直接转为履约保证金。

7．福建建盛工程管理有限公司指定帐户：

保证金、服务费及标书费缴纳帐户：

账户名称：仙游县鼎盛房地产开发有限公司，

开户行：建设银行仙游支行，帐号— 35050163630700002021

8.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2020年7月9日 16 时30分，地点为：仙游县鼎盛房地产开发有限公司会议室

9、开标时间和开标地点：

开标时间：2020年7月9日 16 时30分，

开标地点：仙游县鼎盛房地产开发有限公司会议室

10.联系方式

招标人：仙游县鼎盛房地产开发有限公司

联系人：  杨经理

联系电话：0594-8289021

招标代理机构：福建建盛工程管理有限公司

联系人：杨女士

电话：13615993989

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目

1.1建设地点：仙游县

1.3招标范围和内容：仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目设计等。

1.3 合同价格形式：固定总价合同；

1.4 误期违约金：1000元／天。

2. 设计周期:设计方案确定后20天内；

2.2质量要求：符合国家现行文件规范的合格要求。

3.投标人的资格及资质要求

本招标项目要求投标人具备合格有效的企业营业执照或单位法人证书，并具备建筑行业(建筑工程) 甲级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）的企业。可承担建筑装饰设计工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计等可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人将于2020年06月28日直接向被邀请投标人发送招标文件，投标人如有需要书面招标文件的，请于2020年06月28 日至2020年07月02日直接向招标人联系购买。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，可于 2020年07月02日17时00分前向招标人提出。

11.2招标人将在2020年07月03日17时30分前，以邮件形式回复招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程费用

12.1设计费用： 70万元包干。

12.2设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

1、投标承诺函

2、企业资质证书、营业执照

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为60日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1本工程投标保证金为人民币壹万伍仟元整（￥15000元），投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票，以投标文件递交截止时间前到帐为准,中标人的投标保证金在签订承包合同后直接转为履约保证金。

15.2仙游县鼎盛房地产开发有限公司指定帐户：

保证金、服务费及标书费缴纳帐户：

账户名称：仙游县鼎盛房地产开发有限公司，

开户行：建设银行仙游支行，帐号— 35050163630700002021

15.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、招标设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2020年07月9日 16时30分，提交地点为：仙游县鼎盛房地产开发有限公司会议室

18.1到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于2020年07月9日 16时30分在仙游县鼎盛房地产开发有限公司会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

19.3资格审查委员会

19.3.1资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构3人组成。

19.3.2资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按标须知第19.2款要求提交法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；法定代表人参加时未提交有效个人身份证原件的；

2)法定代表人授权委托书未按招标文件第四章格式编制或未按要求签字、盖章的。

(1)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(2)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量及其它必要的内容。

20.评标

20.1 资格审查委员会审查投标文件

存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入下一轮程序：

20.1.1投标人的有效企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

21.确定中标人

21.1从审查合格的投标人随机抽取选定中标人。

21.1.2招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.1.3经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期，给予公示。

22.2在评标结束公示期满后5日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24  签订合同

24.1 中标人必须于评标结果公示期满后5日内到招标代理机构领取中标通知书，并于领取中标通知书后10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订合同后三日内将设计承包合同原件提交相关行政监督部门备案。

24.3中标单位逾期不领取中标通知书或不与建设单位签订合同的，招标人将取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

25  履约担保

25.1中标人在签订设计合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金应采用现金或转账 、银行保函等的方式提交。履约保证金以转账形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；采用保函提交的，保函有效期必须延续到图审合格后28天内。若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付设计进度款。承包人采用现金的，履约保证金在图审合格后28日内一次性无息返还。

(六)标后管理

26.标后管理

26.1本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综[2009]115号）、《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综[2013]55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》的通知（莆招投标办[2013]2号）等规定执行。

编号：_____________

GF–2000–0209

建设工程设计合同

工程名称：仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目

工程地点：莆田市仙游县瑞峰工业园区

合同编号：  2020-

发包人：  仙游县鼎盛房地产开发有限公司

设计人：

设计证书等级：

发包人：仙游县鼎盛房地产开发有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

工程名称：仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目

工程建设地点：莆田市仙游县瑞峰工业园区；

| 序号 | 分项目 名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资 （万元） | 设计费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 面积（m2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |
| 1 | 一期厂房单体 |  | 约53700 | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 一期室外工程 | / | / | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 设计费合计 |  | 含税包干价人民币柒拾万元 （小写：￥ 700000） |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、设计费计算： 设计费用:70万元包干。 - 设计内容及服务： （1）一期项目方案、施工图设计及初步设计。 - 一期项目建设范围内厂房及相关厂区室外工程包括厂区给排水、电力、通讯、消防、道路、安防、绿化等工程设计。 - 施工期间的现场配合等服务。 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托书 | 合同签订前 | 发包人提交设计所需资料延迟，则设计人提交设计文件相应顺延。 |
| 2 | 地形图及红线图电子文件 | 合同签订时 |  |
| 3 | 工程地质勘察报告 | 施工图设计开始前 |  |
| 4 | 其它（如设计任务书），发包人认为需提供的其它资料 | 合同签订时 |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计报批文件 | 10 | 合同生效且方案设计文件经发包人确认后7日内 | 1、可根据实际情况，按需求陆续提交。 2、提交最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸的光盘两张。 3、发包人应在设计人提交相应阶段设计资料后7天内完成确认工作，逾期视为设计人提交的设计文件已经过发包人审核。 |
| 2 | 施工图设计文件 | 3 | 方案设计审批通过且发包人提交工程岩土勘察报告后20日内 |  |
| 3 | 最终施工图设计文件 | 15 | 施工图审查机构及相关审查部门提出意见后10日内 |  |
| 4 | 一期室外工程设计文件 | 15 | 满足施工进度要求 |  |

第五条 本项目设计费含税价人民币       元（小写：￥      ）计收，设计费支付进度详见下表

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20% |  | 合同签订后支付定金即合同总额的20％； |
| 2 | 20% |  | 方案设计完成并获得审批部门批准通过后，设计人提出申请，发包人支付合同总额的20％； |
| 3 | 50% |  | 施工图完成设计并图审合格后，设计人提出申请，发包人支付合同总额的50％； |
| 4 | 结清余款 10% |  | 工程完成竣工验收后，设计人提出申请，发包人28日内结清剩余设计费。 |

说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改或在设计过程中提出重大修改及设计过程中因国家颁布新规范引起重大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

若非设计人原因一年内仍无法完成设计工作，发包人与设计人另行协商签订补充协议，重新明确设计周期与设计费用。

6.1.3 发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，承担合同规定的一切义务和责任，对各自的设计成果负责。

6.2.2 设计合理使用年限为50年。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3 设计方案应得到发包人认可。

6.4 设计过程中设计人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

6.5 设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由设计人承担；餐费及其它费用由发包人负担。

6.6 如果由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应支付20%的违约金，同时应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付费用总额的千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。但上述赔偿金总额不超过本合同约定的设计费总额。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二及承担费用总额的千分之二违约金。

7.5  合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6  发包人指定     为发包人项目联系人，联系方式：         ；发包人指定电子邮箱：     。

设计人指定       为项目联系人，联系方式：           ,指定电子邮箱：               。

发包人与设计人之间电子版的文件成果或各类通知函、往来文件，可以通过电子邮箱方式送达，由发件方发送至对方指定的电子邮箱地址。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条  其它

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由    仲裁委员会仲裁。未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。

8.9 本合同经双方签章且发包人支付完定金后生效。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11 其它：

（以下无正文）

发包人名称：                               设计人名称：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

项目经理：                                 项目经理：

住    所：                                 住    所：

邮政编码：                                 邮政编码：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

建设行政主管部门备案：                     鉴证意见：

（盖章）                                  （盖章）

备 案 号：                                 经 办 人：

备案日期：    年  月   日                  鉴证日期：    年  月   日

- 投标文件格式

仙游县电子信息产业园标准化厂房一期项目

投 标 文 件

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

编制日期：        年    月    日

投标文件目录

1、投标承诺函

2、企业资质、营业执照（复印件加盖公章）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标工程项目名称}    招标文件，按照等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，设计费设计费用： 70万元包干。

按时无条件负责修改，直至招标人满意并经有关部门审批通过。并按上述招标文件要求承包上述设计任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成设计(同时提交电子版)，周期为  日历天 ,施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (姓名)

日期：       年        月       日

2、企业资质、营业执照

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

年     月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用